# Documento 18A — Plan Maestro de Implementación de la Base de Datos

Versión: 1.0
 Estado: Aprobado
 Proyecto: Tu Mobil Amigo V1.0

# 1. Objetivo

Definir el proceso oficial para construir, validar, desplegar y evolucionar la base de datos de Tu Mobil Amigo.

Este documento establece el orden de implementación, las dependencias técnicas y los criterios de aprobación de cada fase.

Ninguna fase podrá iniciarse hasta que la anterior haya sido aprobada.

# 2. Principios

Toda implementación deberá cumplir los siguientes principios:

- Incremental.

- Reversible.

- Versionada.

- Parametrizada.

- Auditada.

- Probada.

- Documentada.

# 3. Flujo General

Documentación

↓

Diseño

↓

Migraciones SQL

↓

Validación

↓

Pruebas

↓

Integración

↓

Producción

# 4. Reglas Generales

Antes de crear cualquier objeto deberán cumplirse las siguientes reglas.

✓ Documento aprobado.

✓ Dependencias implementadas.

✓ Convenciones SQL cumplidas.

✓ RLS definido.

✓ Auditoría definida.

✓ Índices definidos.

✓ Casos de prueba definidos.

# 5. Orden Oficial de Construcción

## Fase 0 — Infraestructura

Objetivo

Preparar Supabase.

Incluye:

- Proyecto.

- Regiones.

- Storage.

- Secrets.

- Extensiones PostgreSQL.

- Roles.

- Esquemas.

- Configuración inicial.

Entregable:

Base vacía lista para construir.

# Fase 1 — Catálogos Maestros

Crear únicamente tablas de referencia.

Ejemplos:

- países

- departamentos

- ciudades

- monedas

- tipos_servicio

- tipos_vehiculo

- marcas

- colores

- parámetros_generales

- estados

No existen aún usuarios ni servicios.

# Fase 2 — Núcleo (Core)

Crear:

- usuarios

- perfiles

- documentos

- dispositivos

- vehículos

- asesores

- clientes

- QR

Al finalizar esta fase será posible registrar usuarios.

# Fase 3 — Configuración

Crear:

- variables_tarifarias

- decretos

- configuración

- versiones

No se implementa aún el motor tarifario.

Solo parametrización.

# Fase 4 — Operación

Crear:

- servicios

- ofertas

- contraofertas

- servicios_programados

- historial_estados

Al finalizar esta fase podrá ejecutarse un flujo completo de solicitud y asignación.

# Fase 5 — Finanzas

Crear:

- billeteras

- bolsa_operativa

- movimientos

- cashback

- comisiones

- reservas

- retiros

- recargas

Implementar:

- distribución

- liquidación

- liberación

# Fase 6 — Multinivel

Crear:

- red

- upliners

- historial_red

- comisiones_red

Implementar:

- distribución

- validaciones

- prevención de ciclos

# Fase 7 — Trust

Crear:

- trust

- IPA

- IPR

- categorías

Implementar:

- actualización automática

- historial

# Fase 8 — IMF

Crear:

- historial IMF

- liberaciones

- reglas

Implementar:

- cálculo

- liberación parcial

- maduración financiera

# Fase 9 — Antifraude

Crear:

- eventos_fraude

- fingerprints

- IPs

- dispositivos

- riesgo

Implementar:

- motor de detección

- alertas

# Fase 10 — Auditoría

Crear:

- logs

- auditoría

- reconstrucción histórica

Esta fase deberá cubrir el 100% de las tablas críticas.

# 6. Desarrollo por Fases

Cada fase seguirá exactamente el mismo proceso.

Crear tablas

↓

Constraints

↓

Foreign Keys

↓

Índices

↓

Funciones

↓

Triggers

↓

RLS

↓

Realtime

↓

Seeds

↓

Testing

↓

Aprobación

Ningún paso podrá omitirse.

# 7. Orden de Desarrollo de Cada Tabla

Para cada tabla individual:

## Paso 1

Diseño lógico.

## Paso 2

CREATE TABLE.

## Paso 3

Constraints.

## Paso 4

Índices.

## Paso 5

Comentarios.

## Paso 6

Funciones.

## Paso 7

Triggers.

## Paso 8

RLS.

## Paso 9

Seeds.

## Paso 10

Pruebas.

# 8. Migraciones

Toda modificación deberá realizarse mediante migraciones versionadas.

Formato recomendado:

0001_schema.sql

0002_catalogos.sql

0003_core.sql

0004_operacion.sql

0005_finanzas.sql

Nunca editar migraciones ya ejecutadas.

Las modificaciones posteriores deberán realizarse mediante nuevas migraciones.

# 9. Datos Semilla (Seeds)

Los datos iniciales deberán separarse completamente de la estructura.

Ejemplos:

- países

- ciudades

- tipos de servicio

- tipos de vehículo

- colores

- parámetros

- configuraciones

- estados

Nunca insertar datos de prueba en producción.

# 10. Estrategia de Pruebas

Cada fase deberá aprobar:

## Integridad

- Relaciones.

- Restricciones.

- Auditoría.

## Rendimiento

- Índices.

- Planes de ejecución.

- Consultas críticas.

## Seguridad

- RLS.

- Permisos.

- Roles.

## Funcional

- Funciones.

- Triggers.

- Realtime.

## Escalabilidad

Pruebas con:

- 100 usuarios.

- 1.000 usuarios.

- 10.000 usuarios.

- 100.000 usuarios.

- 1 millón de registros.

# 11. Política de Versionado

Cada versión deberá registrar:

- número;

- fecha;

- responsable;

- motivo;

- dependencias;

- migraciones aplicadas.

# 12. Integración Continua

Toda modificación estructural deberá ejecutarse automáticamente en un entorno de pruebas antes de llegar a producción.

No se permitirán cambios manuales en producción.

# 13. Criterios de Aprobación

Una fase solo podrá aprobarse cuando:

✓ Todas las tablas compilen.

✓ Todas las funciones compilen.

✓ Todos los triggers funcionen.

✓ Todas las políticas RLS funcionen.

✓ Todas las pruebas pasen.

✓ La documentación esté actualizada.

# 14. Estrategia de Despliegue

Se definen tres entornos independientes.

## Desarrollo

Uso diario.

## Preproducción

Pruebas completas.

## Producción

Usuarios reales.

Nunca desarrollar directamente sobre Producción.

# 15. Plan de Recuperación

Cada despliegue deberá incluir:

- copia de seguridad;

- script de reversión;

- validación posterior;

- verificación de integridad.

Toda migración deberá poder revertirse de forma controlada.

# 16. Checklist de Implementación

Antes de cerrar una fase deberá verificarse:

- Documentación aprobada.

- Modelo actualizado.

- SQL validado.

- Funciones revisadas.

- Triggers revisados.

- Índices optimizados.

- RLS validado.

- Seeds cargados.

- Auditoría operativa.

- Realtime operativo.

- Casos de prueba ejecutados.

- Rendimiento aceptable.

# 17. Cronograma Recomendado

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| Infraestructura | Supabase listo |
| Catálogos | Datos maestros |
| Core | Usuarios operativos |
| Operación | Servicios funcionando |
| Finanzas | Billeteras activas |
| Multinivel | Red funcional |
| Trust | Reputación operativa |
| IMF | Liberaciones automáticas |
| Antifraude | Riesgo controlado |
| Auditoría | Sistema trazable |

Cada etapa constituye un hito verificable y no depende de funcionalidades aún no implementadas.

# 18. Criterios de Evolución

Ninguna fase podrá modificarse directamente una vez aprobada.

Las mejoras deberán implementarse mediante nuevas migraciones y actualización de la documentación correspondiente.

# 19. Estrategia de Automatización

Todo el proceso deberá poder ejecutarse de forma automatizada mediante un pipeline que incluya:

- aplicación ordenada de migraciones;

- carga de datos semilla;

- ejecución de pruebas unitarias e integración;

- validación de políticas RLS;

- verificación de rendimiento;

- generación de reportes de despliegue.

El objetivo es que una nueva instancia de la base de datos pueda construirse desde cero de forma reproducible y sin intervención manual.

# 20. Principio Rector Final

La base de datos de Tu Mobil Amigo no se construye mediante scripts aislados, sino mediante un proceso controlado, incremental y verificable. Cada fase produce un estado funcional, auditable y desplegable del sistema, garantizando que la evolución tecnológica preserve la integridad del negocio, reduzca el riesgo operativo y permita la incorporación de nuevas capacidades sin comprometer la arquitectura existente.